Better Skills

better-skills.com

MANUAL DE PROCESSO

Deployment management

Processo end-to-end alinhado com ITIL

Preparado para: XPTO

Versao 1.0  |  Abril 2026

Controlo de versoes

| Versao | Data | Autor | Descricao |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Abril 2026 | Better Skills | Versao inicial |

Indice

1.  Proposito e objectivo

2.  Deployment vs release management

3.  Modelos de deployment

4.  Fluxo do processo

5.  Macro actividades e regras base

6.  Responsabilidades

7.  Matriz RACI

8.  Metricas (DORA)

9.  Descricao detalhada das actividades

10.  Interfaces com outros processos

11.  Conceitos

1. Proposito e objectivo

| Campo | Descricao |
| --- | --- |
| Proposito | Mover componentes novos ou alterados (hardware, software, documentacao, processos) para ambientes controlados de forma segura e repetivel. |
| Objectivo | Garantir que os deployments sao executados de forma consistente, com minimo risco e impacto, utilizando automacao e pipelines de CI/CD. |
| Ambito | Este processo aplica-se ao deployment de componentes nos ambientes de TI da XPTO. Cobre desde a preparacao ate a execucao, validacao e rollback, utilizando pipelines de CI/CD e Infrastructure as Code. |
| Fora do ambito | Autorizacao de mudancas (change enablement). Planeamento de releases (release management). Desenvolvimento de software. |
| Trigger | Release aprovada pelo release manager, mudanca autorizada, patch de seguranca urgente, actualizacao de infra-estrutura. |

2. Deployment vs release management

| Aspecto | Release management | Deployment management |
| --- | --- | --- |
| Foco | O QUE vai para producao (conteudo, ambito, coordenacao) | COMO chega a producao (execucao tecnica) |
| Pergunta | Que componentes estao nesta release? Quando lancamos? | Como deployamos? Que pipeline usamos? Que modelo? |
| Responsavel | Release manager | Deployment manager / DevOps |
| Decisao | Go/no-go (decisao de negocio e qualidade) | Execucao conforme procedimento aprovado |
| Exemplo | Release 2.5 do internet banking com 3 RFCs, planeada para 15 Abril | Deploy via pipeline GitLab CI: build, test, stage, blue-green em producao |

3. Modelos de deployment

| Modelo | Descricao | Risco | Rollback | Adequado para |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Big bang | Todos os componentes deployados de uma vez para todos os utilizadores. | Alto | Complexo (reverter tudo) | Sistemas independentes, releases simples, janelas de manutencao |
| Phased / Rolling | Deployment gradual por grupos de utilizadores, servidores ou regioes. | Medio | Parcial (reverter grupo afectado) | Grandes organizacoes, servicos criticos com muitos utilizadores |
| Blue-green | Dois ambientes identicos. Troca de trafego apos validacao no ambiente verde. | Baixo | Imediato (trocar trafego de volta) | Servicos web, APIs, microsservicos, zero-downtime |
| Canary | Deploy para um pequeno grupo (canary, ex: 5%) antes do rollout completo. | Baixo | Rapido (reverter canary) | Servicos de alto volume, validacao com utilizadores reais |
| Rolling (Kubernetes) | Pods/containers substituidos gradualmente, um a um. | Baixo | Automatico (Kubernetes rollback) | Aplicacoes containerizadas, Kubernetes |
| Continuous deployment | Cada commit que passa os testes e deployado automaticamente em producao. | Variavel | Automatico (feature flags, rollback pipeline) | Equipas DevOps maduras, microsservicos, SaaS |

4. Fluxo do processo

O diagrama seguinte representa o fluxo organizado por actor.

|  | Preparacao | Execucao | Validacao e encerramento |
| --- | --- | --- | --- |
| Release manager | Autoriza deployment (go/no-go) |  | Valida conclusao Actualiza release |
| Deployment manager | Planeia deployment Prepara pipeline Verifica pre-deploy | Coordena execucao Monitoriza progresso | Documenta resultado Reve e melhora |
| DevOps / Operacoes | Prepara ambientes Configura IaC | Executa pipeline Rollback se necessario | Smoke tests Health checks Actualiza CMDB |

5. Macro actividades e regras base

As macro actividades na XPTO sao:

| # | Actividade | Responsavel | Input | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planeamento do deployment | Deployment mgr | Release aprovada, RFC | Plano de deployment |
| 2 | Preparacao de ambientes | DevOps / Ops | Requisitos, IaC | Ambientes prontos |
| 3 | Preparacao do pacote | DevOps | Artefactos de build | Pacote pronto para deploy |
| 4 | Verificacao pre-deployment | Deployment mgr | Checklist pre-deploy | Verificacao OK |
| 5 | Execucao do deployment | DevOps / Ops | Pacote, plano | Componentes deployados |
| 6 | Verificacao pos-deployment | DevOps | Componentes em producao | Smoke tests OK, health checks |
| 7 | Rollback (se necessario) | DevOps / Deployment mgr | Falha detectada | Estado anterior restaurado |
| 8 | Documentacao e registo | Deployment mgr | Resultado deployment | CMDB actualizada, registos completos |
| 9 | Revisao e melhoria | Deployment mgr | Metricas, feedback | Pipeline e modelos melhorados |

Regras base

| # | Regra |
| --- | --- |
| 1 | Nenhum deployment em producao sem autorizacao do change enablement e go/no-go do release manager. |
| 2 | Todos os deployments devem ter plano de rollback documentado e testado. |
| 3 | Deployments devem ser executados preferencialmente via pipeline automatizado (CI/CD), nao manual. |
| 4 | Verificacoes pos-deployment (smoke tests, health checks) sao obrigatorias antes de considerar o deployment concluido. |
| 5 | A CMDB deve ser actualizada apos cada deployment com sucesso. |

6. Responsabilidades

As responsabilidades na XPTO sao:

| Deployment manager |  |
| --- | --- |
| 1 | Planear e coordenar os deployments conforme o calendario de releases. |
| 2 | Garantir que os pre-requisitos estao cumpridos antes de cada deployment. |
| 3 | Coordenar a execucao com a equipa DevOps/Ops. |
| 4 | Garantir documentacao e actualizacao da CMDB. |
| 5 | Conduzir revisoes pos-deployment e propor melhorias aos pipelines. |

| DevOps / Operacoes |  |
| --- | --- |
| 1 | Preparar e manter os ambientes (IaC: Terraform, Ansible, Puppet). |
| 2 | Manter e melhorar os pipelines de CI/CD (Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions). |
| 3 | Executar deployments conforme o plano e o modelo escolhido. |
| 4 | Executar smoke tests e health checks pos-deployment. |
| 5 | Executar rollback quando necessario. |

| Release manager |  |
| --- | --- |
| 1 | Autorizar o deployment apos decisao go/no-go. |
| 2 | Coordenar o conteudo da release com o deployment manager. |
| 3 | Validar que o deployment esta concluido com sucesso. |

| Change manager |  |
| --- | --- |
| 1 | Autorizar o RFC associado ao deployment. |
| 2 | Garantir que o deployment esta no calendario de mudancas. |

7. Matriz RACI

R = Responsible | A = Accountable | C = Consulted | I = Informed

| Actividade | Deployment mgr | DevOps/Ops | Release mgr | Change mgr | Service owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planeamento | R | C | C | I | I |
| Preparacao ambientes | I | R | - | - | - |
| Preparacao pacote | I | R | - | - | - |
| Verificacao pre-deploy | R | R | I | I | - |
| Execucao | A | R | I | I | I |
| Verificacao pos-deploy | A | R | I | - | C |
| Rollback | A | R | I | I | I |
| Documentacao | R | C | I | - | - |
| Revisao/melhoria | R | C | C | - | I |

8. Metricas (alinhadas com DORA)

As metricas de deployment estao alinhadas com os 4 indicadores DORA (DevOps Research and Assessment) utilizados mundialmente para medir a maturidade de entrega de software.

| Metrica | Descricao | Target (elite/high) | Formula |
| --- | --- | --- | --- |
| Deployment frequency (DORA) | Frequencia de deployments em producao | On-demand / Multiplas vezes por dia | Deployments / Periodo |
| Lead time for changes (DORA) | Tempo desde commit ate producao | < 1 hora (elite), < 1 dia (high) | Media tempo commit-to-prod |
| Change failure rate (DORA) | Percentagem de deploys que causam falha | < 5% (elite), < 10% (high) | Falhas / Total deployments x 100 |
| MTTR (DORA) | Tempo para restaurar servico apos falha | < 1 hora (elite), < 1 dia (high) | Media tempo restauro |
| Taxa de rollback | Deployments com rollback | < 5% | Rollbacks / Total x 100 |
| Duracao deployment | Tempo de execucao do deploy | < 30 min (automatizado) | Media duracao |
| Deployments automatizados | Percentagem via pipeline | > 90% | Automatizados / Total x 100 |

9. Descricao detalhada das actividades

| Actividade | 9.1 Planeamento do deployment |
| --- | --- |
| Responsável | Deployment manager |
| Descrição | Planear o deployment com base na release aprovada: modelo, janela, dependencias, comunicacao e plano de rollback. |
| Passos chave | • Receber a release aprovada e identificar componentes a deployar. • Seleccionar o modelo de deployment adequado (blue-green, canary, rolling). • Definir a janela de deployment (data, hora, duracao estimada). • Identificar dependencias entre componentes. • Preparar plano de rollback. • Comunicar o plano a todos os stakeholders. |
| Critério de saída | Plano de deployment documentado e comunicado. |

| Actividade | 9.2 Preparacao de ambientes |
| --- | --- |
| Responsável | DevOps / Operacoes |
| Descrição | Garantir que os ambientes de destino estao preparados, configurados e consistentes com producao. |
| Passos chave | • Verificar disponibilidade do ambiente de destino. • Aplicar configuracoes via IaC (Terraform, Ansible). • Verificar conectividade, permissoes e dependencias. • Garantir que o ambiente de staging replica producao. • Executar validacao do ambiente antes do deployment. |
| Critério de saída | Ambientes preparados e validados. |

| Actividade | 9.3 Preparacao do pacote de deployment |
| --- | --- |
| Responsável | DevOps |
| Descrição | Preparar os artefactos para deployment: imagens Docker, binarios, scripts de configuracao, scripts de migracao de BD. |
| Passos chave | • Obter artefactos do pipeline de CI (build aprovado). • Verificar integridade dos artefactos (checksums, assinaturas). • Preparar scripts de migracao de base de dados (se aplicavel). • Preparar ficheiros de configuracao por ambiente. • Etiquetar a versao (tag) no repositorio. |
| Critério de saída | Pacote de deployment pronto e verificado. |

| Actividade | 9.4 Verificacao pre-deployment |
| --- | --- |
| Responsável | Deployment manager / DevOps |
| Descrição | Executar a checklist de pre-deployment para confirmar que todos os pre-requisitos estao cumpridos. |
| Passos chave | • Confirmar autorizacao (RFC aprovado, go/no-go confirmado). • Confirmar que o plano de rollback esta disponivel e testado. • Confirmar que o backup pre-deployment foi executado. • Confirmar que os stakeholders foram notificados. • Confirmar que a equipa de suporte esta disponivel. |
| Critério de saída | Checklist pre-deployment completa, todos os items OK. |

| Actividade | 9.5 Execucao do deployment |
| --- | --- |
| Responsável | DevOps / Operacoes |
| Descrição | Executar o deployment conforme o modelo e o plano. Monitorizar o progresso e estar preparado para rollback. |
| Passos chave | • Iniciar o pipeline de deployment. • Monitorizar cada passo do pipeline (build, test, stage, prod). • Verificar que cada componente e deployado sem erros. • Monitorizar logs e metricas durante o deployment. • Registar o tempo de inicio e fim. |
| Critério de saída | Componentes deployados em producao. |

| Actividade | 9.6 Verificacao pos-deployment |
| --- | --- |
| Responsável | DevOps |
| Descrição | Validar que o deployment foi bem sucedido executando smoke tests e verificando metricas de saude. |
| Passos chave | • Executar smoke tests (funcionalidade basica). • Verificar metricas de saude: taxa de erros, latencia, throughput. • Verificar logs para erros ou anomalias. • Confirmar com utilizadores chave (se aplicavel). • Se tudo OK: confirmar deployment concluido. • Se problemas: activar rollback. |
| Critério de saída | Deployment validado ou rollback activado. |

| Actividade | 9.7 Rollback (se necessario) |
| --- | --- |
| Responsável | DevOps / Deployment manager |
| Descrição | Se a verificacao pos-deployment detectar problemas criticos, reverter para o estado anterior. |
| Passos chave | • Activar procedimento de rollback conforme o modelo (trocar trafego blue-green, reverter canary, kubectl rollback). • Verificar que o estado anterior foi restaurado. • Notificar stakeholders do rollback. • Registar o incidente de deployment falhado. • Analisar a causa da falha para prevenir recorrencia. |
| Critério de saída | Estado anterior restaurado, incidente registado. |

| Actividade | 9.8 Documentacao e registo |
| --- | --- |
| Responsável | Deployment manager |
| Descrição | Documentar o resultado do deployment e actualizar todos os registos relevantes. |
| Passos chave | • Registar o resultado (sucesso, rollback, parcial). • Actualizar a CMDB com os CIs alterados. • Actualizar o registo de release. • Registar o tempo total de deployment. • Fechar o RFC associado. |
| Critério de saída | Registos completos, CMDB actualizada. |

| Actividade | 9.9 Revisao e melhoria |
| --- | --- |
| Responsável | Deployment manager |
| Descrição | Rever o deployment para identificar melhorias no pipeline, nos modelos e nos procedimentos. |
| Passos chave | • Analisar metricas DORA do deployment. • Identificar pontos de melhoria no pipeline. • Propor automacao de passos manuais. • Actualizar o modelo de deployment se necessario. • Documentar licoes aprendidas. |
| Critério de saída | Melhorias identificadas e planeadas. |

10. Interfaces com outros processos

No contexto da XPTO, as interfaces sao:

| Processo | Direccao | Descricao |
| --- | --- | --- |
| Release management | Entrada | Release aprovada e pronta para deployment. |
| Change enablement | Entrada | RFC autorizado para o deployment. |
| CMDB | Saida | Actualizar CIs apos deployment concluido. |
| Monitoring e eventos | Saida | Verificar saude do servico apos deployment. |
| Build / CI | Entrada | Artefactos de build prontos para deploy. |
| Gestao de incidentes | Saida | Falhas de deployment geram incidentes. |

11. Conceitos

| Conceito | Definicao |
| --- | --- |
| Deployment | Movimento de componentes para um ambiente controlado. |
| Pipeline de CI/CD | Sequencia automatizada de passos: build, test, deploy. |
| Infrastructure as Code | Gestao de infra-estrutura atraves de codigo (Terraform, Ansible, Puppet). |
| Blue-green deployment | Dois ambientes identicos com troca de trafego apos validacao. |
| Canary deployment | Deploy para um pequeno grupo antes do rollout completo. |
| Rolling deployment | Substituicao gradual de instancias, uma a uma. |
| Rollback | Reverter um deployment para o estado anterior. |
| Smoke test | Teste basico para verificar funcionalidade minima apos deploy. |
| Health check | Verificacao de metricas de saude (erros, latencia, throughput). |
| Feature flag | Mecanismo que permite activar/desactivar funcionalidades sem deploy. |
| DORA metrics | Deployment frequency, lead time, change failure rate, MTTR. |
| Container | Unidade de software empacotada com todas as dependencias (Docker). |

────────────────────────────────────────

(c) 2026 Better Skills

better-skills.com