Better Skills

better-skills.com

MANUAL DE PROCESSO

Design de servicos

Processo end-to-end alinhado com ITIL

Preparado para: XPTO

Versao 1.0  |  Abril 2026

Controlo de versoes

| Versao | Data | Autor | Descricao |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Abril 2026 | Better Skills | Versao inicial |

Indice

1.  Proposito e objectivo

2.  O Service Design Package (SDP)

3.  As 4 dimensoes no design

4.  Fluxo do processo

5.  Macro actividades e regras base

6.  Responsabilidades

7.  Matriz RACI

8.  Metricas

9.  Descricao detalhada das actividades

10.  Interfaces com outros processos

11.  Conceitos

1. Proposito e objectivo

| Campo | Descricao |
| --- | --- |
| Proposito | Desenhar produtos e servicos adequados ao proposito (utility) e ao uso (warranty), que possam ser entregues pela organizacao e o seu ecossistema. |
| Objectivo | Garantir que cada novo servico ou alteracao significativa e desenhado considerando todas as dimensoes: pessoas, processos, tecnologia e parceiros, resultando num Service Design Package (SDP) completo. |
| Ambito | Este processo aplica-se ao design de servicos de TI da XPTO. Cobre desde a analise de requisitos ate a producao do SDP, garantindo que o servico e fit for purpose e fit for use. |
| Fora do ambito | Implementacao tecnica (build, deployment). Gestao operacional (operate, support). Gestao de releases e mudancas. |
| Trigger | Novo servico aprovado no portfolio, alteracao significativa a um servico existente, requisito de negocio novo, resultado de melhoria continua. |

2. O Service Design Package (SDP)

O SDP e o entregavel principal do processo de design de servicos. Documenta tudo o que e necessario para construir, testar e transicionar o servico.

| Seccao do SDP | Conteudo | Responsavel |
| --- | --- | --- |
| Requisitos de negocio | Objectivos, beneficios esperados, criterios de aceitacao, MoSCoW | Service owner |
| Requisitos funcionais | Funcionalidades que o servico deve oferecer | Service designer / Analista |
| Requisitos nao funcionais (NFR) | Disponibilidade, capacidade, seguranca, continuidade, desempenho, usabilidade | Service designer + especialistas |
| Arquitectura do servico | Componentes, integracoes, dependencias, CIs, diagramas | Arquitectura |
| SLAs e OLAs | Niveis de servico acordados com o negocio (SLA) e entre equipas internas (OLA) | Service level manager |
| Requisitos de seguranca | Classificacao de dados, controlos de acesso, cifra, conformidade RGPD | Seguranca da informacao |
| Plano de capacidade | Dimensionamento, previsao de carga, escalabilidade | Capacity manager |
| Plano de continuidade | RTO, RPO, estrategia de recuperacao, testes | Continuity manager |
| Plano de testes | Tipos de teste, criterios de aceitacao, ambientes, dados de teste | QA / Testes |
| Plano de transicao | Como o servico sera transitado para producao (release, deployment, comunicacao) | Release manager |

3. As 4 dimensoes no design

Cada design de servico deve considerar as 4 dimensoes de forma holistica.

| Dimensao | Perguntas no design | Exemplos |
| --- | --- | --- |
| Organizacoes e pessoas | Que competencias sao necessarias? Que roles? Que formacao? Que cultura organizacional suporta o servico? | Equipa de suporte L1/L2 com formacao especifica, RACI definido, formacao de utilizadores |
| Informacao e tecnologia | Que dados sao necessarios? Que tecnologias? Que integracoes? Que ferramentas? | Base de dados Oracle, API REST, portal web React, integracao SIBS, monitoring Zabbix |
| Parceiros e fornecedores | Que fornecedores sao necessarios? Que contratos? Que SLAs com terceiros (UC)? | Hosting Databox, CDN Cloudflare, suporte Temenos, consultoria S21sec |
| Value streams e processos | Que processos suportam o servico? Que workflows? Que automacoes? | Incident management, change enablement, monitoring, service desk, deployment pipeline |

4. Fluxo do processo

O diagrama seguinte representa o fluxo organizado por actor.

|  | Requisitos e analise | Design e SDP | Revisao e transicao |
| --- | --- | --- | --- |
| Service designer | Analisa requisitos Prioriza (MoSCoW) | Desenha arquitectura Define NFRs Produz SDP | Coordena revisao Entrega SDP ao build |
| Arquitectura / Tecnicos | Analisa viabilidade tecnica | Design tecnico Componentes Integracoes | Valida design tecnico |
| Service owner / Negocio | Define requisitos de negocio Criterios aceitacao | Valida UX Aprova SLAs | Aprova SDP Final sign-off |

5. Macro actividades e regras base

As macro actividades na XPTO sao:

| # | Actividade | Responsavel | Input | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analise de requisitos de negocio | Service designer / SO | Necessidade de negocio | Requisitos documentados |
| 2 | Requisitos funcionais e NFR | Service designer / Especialistas | Requisitos de negocio | Especificacoes detalhadas (utility + warranty) |
| 3 | Design da arquitectura | Arquitectura | Requisitos | Diagrama arquitectura, componentes, integracoes |
| 4 | Design da experiencia (UX) | Service designer | Requisitos, personas | Wireframes, service blueprint, jornada utilizador |
| 5 | Definicao SLAs e OLAs | SLM / Service designer | Requisitos, capacidade | SLAs e OLAs rascunho |
| 6 | Producao do SDP | Service designer | Todos os inputs acima | SDP completo |
| 7 | Revisao e aprovacao | Service designer / SO | SDP rascunho | SDP aprovado (ou feedback para revisao) |
| 8 | Transicao para build | Service designer / Release mgr | SDP aprovado | Handover para equipa de desenvolvimento |
| 9 | Revisao pos-implementacao | Service designer | Servico em producao | Licoes aprendidas, melhorias ao processo de design |

Regras base

| # | Regra |
| --- | --- |
| 1 | Nenhum servico deve entrar em build sem um SDP aprovado pelo service owner. |
| 2 | O SDP deve cobrir todas as 4 dimensoes (pessoas, tecnologia, parceiros, processos). |
| 3 | Os requisitos nao funcionais (disponibilidade, seguranca, capacidade) devem ser definidos antes do design da arquitectura. |
| 4 | O design deve ser revisto por representantes de cada dimensao antes da aprovacao. |
| 5 | Licoes aprendidas de designs anteriores devem ser incorporadas em novos designs. |

6. Responsabilidades

As responsabilidades na XPTO sao:

| Service designer |  |
| --- | --- |
| 1 | Coordenar o processo de design end-to-end. |
| 2 | Recolher e documentar requisitos de todas as partes interessadas. |
| 3 | Produzir o SDP com contribuicoes de todas as dimensoes. |
| 4 | Garantir que o design e fit for purpose e fit for use. |
| 5 | Coordenar a revisao e obter aprovacao do service owner. |

| Arquitectura |  |
| --- | --- |
| 1 | Avaliar a viabilidade tecnica dos requisitos. |
| 2 | Desenhar a arquitectura do servico (componentes, integracoes). |
| 3 | Garantir alinhamento com a arquitectura empresarial. |
| 4 | Validar o design tecnico antes da aprovacao. |

| Service owner |  |
| --- | --- |
| 1 | Definir os requisitos de negocio e criterios de aceitacao. |
| 2 | Aprovar o SDP antes da transicao para build. |
| 3 | Validar que o design responde as necessidades do negocio. |

| Service level manager |  |
| --- | --- |
| 1 | Definir os SLAs e OLAs para o novo servico. |
| 2 | Garantir que os targets sao realistas e alinhados com a capacidade. |

7. Matriz RACI

R = Responsible | A = Accountable | C = Consulted | I = Informed

| Actividade | Svc designer | Arquitectura | Service owner | SLM | Seguranca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisitos negocio | R | I | R | - | - |
| Requisitos func./NFR | R | C | C | C | C |
| Design arquitectura | C | R | I | - | C |
| Design UX | R | I | C | - | - |
| SLAs e OLAs | C | - | C | R | - |
| Producao SDP | R | C | I | C | C |
| Revisao e aprovacao | R | C | A | I | I |
| Transicao build | R | I | I | - | - |
| Revisao pos-impl. | R | C | C | I | - |

8. Metricas

| Metrica | Descricao | Target | Formula |
| --- | --- | --- | --- |
| Designs no prazo | SDPs concluidos conforme calendario | > 90% | No prazo / Total x 100 |
| Completude SDP | Seccoes preenchidas do SDP | 100% | Seccoes completas / Total seccoes |
| Defeitos de design | Defeitos encontrados no build/test atribuiveis ao design | Decrescente | Contagem / Servico |
| Satisfacao novo servico | Satisfacao do negocio com novos servicos lancados | > 4.0/5.0 | Media classificacao |
| Tempo req. a SDP | Tempo desde requisito ate SDP aprovado | < 4 semanas | Media dias |

9. Descricao detalhada das actividades

| Actividade | 9.1 Analise de requisitos de negocio |
| --- | --- |
| Responsável | Service designer / Service owner |
| Descrição | Compreender as necessidades do negocio que motivam o novo servico ou a alteracao. Documentar requisitos, beneficios esperados e criterios de aceitacao. |
| Passos chave | • Conduzir reunioes com o service owner e stakeholders. • Documentar requisitos de negocio (objectivos, beneficios, restricoes). • Definir criterios de aceitacao mensuraveis. • Priorizar requisitos com MoSCoW (Must, Should, Could, Won't). • Validar requisitos com o service owner. |
| Critério de saída | Requisitos de negocio documentados e priorizados (MoSCoW). |

| Actividade | 9.2 Definicao de requisitos funcionais e nao funcionais |
| --- | --- |
| Responsável | Service designer / Especialistas |
| Descrição | Traduzir os requisitos de negocio em especificacoes tecnicas, cobrindo tanto funcionalidades (utility) como qualidades do servico (warranty). |
| Passos chave | • Definir requisitos funcionais (o que o servico faz). • Definir disponibilidade requerida (ex: 99,9%, horario 24/7). • Definir requisitos de capacidade (utilizadores, transaccoes, crescimento). • Definir requisitos de seguranca (classificacao dados, acessos, RGPD). • Definir requisitos de continuidade (RTO, RPO). • Definir requisitos de desempenho (tempo resposta, throughput). • Definir requisitos de usabilidade e experiencia do utilizador. |
| Critério de saída | Especificacoes funcionais e nao funcionais documentadas. |

| Actividade | 9.3 Design da arquitectura do servico |
| --- | --- |
| Responsável | Arquitectura |
| Descrição | Desenhar a arquitectura tecnica do servico: componentes, integracoes, dependencias e infra-estrutura necessaria. |
| Passos chave | • Definir componentes do servico (aplicacao, BD, middleware, APIs). • Definir integracoes com servicos existentes. • Definir infra-estrutura necessaria (servidores, rede, cloud). • Garantir eliminacao de SPOFs para servicos criticos. • Produzir diagramas de arquitectura. • Validar com requisitos de disponibilidade e capacidade. |
| Critério de saída | Arquitectura documentada com diagramas e dependencias. |

| Actividade | 9.4 Design da experiencia do utilizador (UX) |
| --- | --- |
| Responsável | Service designer |
| Descrição | Desenhar a experiencia do utilizador, garantindo que o servico e intuitivo, acessivel e eficiente. |
| Passos chave | • Definir personas e jornadas de utilizador. • Criar wireframes e prototipos. • Desenhar o service blueprint (interaccoes front-stage e back-stage). • Conduzir testes de usabilidade com utilizadores representativos. • Incorporar feedback e refinar o design. |
| Critério de saída | Wireframes, prototipos e service blueprint validados. |

| Actividade | 9.5 Definicao de SLAs e OLAs |
| --- | --- |
| Responsável | Service level manager / Service designer |
| Descrição | Definir os niveis de servico que serao acordados com o negocio (SLA) e entre equipas internas (OLA). |
| Passos chave | • Traduzir requisitos de disponibilidade e desempenho em targets mensuraveis. • Definir SLAs para o negocio (disponibilidade %, tempo resposta, tempo resolucao). • Definir OLAs entre equipas internas (tempos de escalacao, suporte L2/L3). • Definir underpinning contracts (UC) com fornecedores. • Validar que os targets sao realistas com as equipas tecnicas. |
| Critério de saída | SLAs, OLAs e UCs rascunho incluidos no SDP. |

| Actividade | 9.6 Producao do SDP |
| --- | --- |
| Responsável | Service designer |
| Descrição | Consolidar todos os inputs num unico documento: o Service Design Package (SDP), que sera a base para o build e a transicao. |
| Passos chave | • Consolidar requisitos, arquitectura, SLAs, planos de seguranca, capacidade, continuidade e testes. • Garantir que todas as seccoes estao preenchidas. • Rever consistencia entre seccoes (ex: disponibilidade alinhada com arquitectura). • Incluir plano de transicao (como o servico sera lancado). • Incluir criterios de aceitacao do service owner. |
| Critério de saída | SDP completo e pronto para revisao. |

| Actividade | 9.7 Revisao e aprovacao do design |
| --- | --- |
| Responsável | Service designer / Service owner |
| Descrição | Revisao formal do SDP por representantes de cada dimensao, culminando na aprovacao pelo service owner. |
| Passos chave | • Agendar reuniao de revisao com arquitectura, seguranca, capacidade, SLM. • Rever cada seccao do SDP e identificar lacunas. • Documentar feedback e accoes correctivas. • Iterar ate que todos os stakeholders estejam satisfeitos. • Obter sign-off formal do service owner. |
| Critério de saída | SDP aprovado com sign-off do service owner. |

| Actividade | 9.8 Transicao para build |
| --- | --- |
| Responsável | Service designer / Release manager |
| Descrição | Entregar o SDP a equipa de desenvolvimento (build) e garantir que compreendem todos os requisitos. |
| Passos chave | • Realizar sessao de handover com a equipa de build. • Esclarecer duvidas sobre requisitos e arquitectura. • Garantir que o plano de testes esta compreendido. • Registar o servico no catalogo (estado: pipeline). • Coordenar com o release manager o planeamento da transicao. |
| Critério de saída | SDP entregue, equipa de build com conhecimento completo. |

| Actividade | 9.9 Revisao pos-implementacao |
| --- | --- |
| Responsável | Service designer |
| Descrição | Apos o servico estar em producao, rever o design para identificar licoes aprendidas e melhorar o processo. |
| Passos chave | • Comparar o servico em producao com o SDP original. • Identificar desvios e a sua causa (requisito em falta, design incompleto, mudanca de ambito). • Documentar licoes aprendidas. • Propor melhorias ao processo de design para futuros servicos. |
| Critério de saída | Licoes aprendidas documentadas e melhorias propostas. |

10. Interfaces com outros processos

No contexto da XPTO, as interfaces sao:

| Processo | Direccao | Descricao |
| --- | --- | --- |
| Business analysis | Entrada | Requisitos de negocio analisados e documentados. |
| Build / Development | Saida | SDP entregue como base para construcao do servico. |
| Service level management | Entrada | Targets de SLA para incluir no design. |
| Seguranca da informacao | Entrada | Requisitos de seguranca e conformidade para o design. |
| Capacity management | Entrada | Requisitos de dimensionamento e escalabilidade. |
| Service catalogue | Saida | Novo servico registado no catalogo (estado pipeline). |

11. Conceitos

| Conceito | Definicao |
| --- | --- |
| Service Design Package (SDP) | Documento que contem toda a informacao necessaria para construir, testar e transicionar um servico. |
| Utility | Funcionalidade oferecida pelo servico para responder a uma necessidade especifica. Fit for purpose. |
| Warranty | Garantia de que o servico funciona conforme acordado (disponibilidade, capacidade, seguranca, continuidade). Fit for use. |
| Requisito funcional | O que o servico deve fazer (funcionalidades). |
| Requisito nao funcional (NFR) | Qualidades do servico: disponibilidade, desempenho, seguranca, escalabilidade, usabilidade. |
| MoSCoW | Tecnica de priorizacao: Must have, Should have, Could have, Won't have. |
| Service blueprint | Diagrama que mostra as interaccoes front-stage (visiveis ao utilizador) e back-stage (internas). |
| OLA | Operational Level Agreement. Acordo entre equipas internas que suporta os SLAs. |
| Underpinning contract (UC) | Contrato com fornecedor externo que suporta os SLAs. |
| Design thinking | Abordagem centrada no utilizador para resolver problemas e desenhar solucoes. |

────────────────────────────────────────

(c) 2026 Better Skills

better-skills.com