Better Skills

better-skills.com

MANUAL DE PROCESSO

Gestao de desenvolvimento de software

Processo end-to-end alinhado com ITIL

Preparado para: XPTO

Versao 1.0  |  Abril 2026

Controlo de versoes

| Versao | Data | Autor | Descricao |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Abril 2026 | Better Skills | Versao inicial |

Actividades detalhadas

| Actividade | 1 Governance do SDLC |
| --- | --- |
| Responsável | Dev manager |
| Descrição | Definir e manter as regras e processos de desenvolvimento de software. |
| Passos chave | • Definir metodologia (Agile, Waterfall, hibrido). • Definir standards de codigo e revisao. • Definir pipeline de CI/CD. • Definir criterios de qualidade. |
| Critério de saída | Governance do SDLC documentada. |

| Actividade | 2 Requisitos e design |
| --- | --- |
| Responsável | Dev manager / BA |
| Descrição | Traduzir requisitos de negocio em design tecnico de software. |
| Passos chave | • Receber requisitos do business analyst. • Definir arquitectura da solucao. • Documentar design tecnico. • Rever design com arquitectura. |
| Critério de saída | Design tecnico aprovado. |

| Actividade | 3 Desenvolvimento |
| --- | --- |
| Responsável | Developers |
| Descrição | Codificar a solucao conforme o design aprovado. |
| Passos chave | • Desenvolver em sprints (se Agile). • Seguir standards de codigo. • Escrever testes unitarios. • Documentar codigo. |
| Critério de saída | Codigo desenvolvido e testado unitariamente. |

| Actividade | 4 Code review e qualidade |
| --- | --- |
| Responsável | Dev manager / Developers |
| Descrição | Rever o codigo para garantir qualidade, seguranca e conformidade com standards. |
| Passos chave | • Conduzir code reviews (pull requests). • Executar analise estatica (SonarQube). • Verificar conformidade com standards. • Corrigir problemas identificados. |
| Critério de saída | Codigo revisto e aprovado. |

| Actividade | 5 Testes |
| --- | --- |
| Responsável | QA / Developers |
| Descrição | Executar testes de integracao, sistema e regressao para validar qualidade. |
| Passos chave | • Executar testes de integracao. • Executar testes de sistema. • Executar testes de regressao. • Documentar defeitos. |
| Critério de saída | Testes concluidos com resultados documentados. |

| Actividade | 6 Gestao de pipeline CI/CD |
| --- | --- |
| Responsável | DevOps / Dev manager |
| Descrição | Manter e melhorar o pipeline de integracao e entrega continua. |
| Passos chave | • Manter pipeline automatizado (build, test, deploy). • Monitorizar tempo e taxa de sucesso do pipeline. • Melhorar automacao continuamente. |
| Critério de saída | Pipeline CI/CD funcional e optimizado. |

| Actividade | 7 Gestao de divida tecnica |
| --- | --- |
| Responsável | Dev manager / Arquitectura |
| Descrição | Identificar, priorizar e reduzir divida tecnica no codigo e na arquitectura. |
| Passos chave | • Inventariar itens de divida tecnica. • Avaliar impacto e risco de cada item. • Priorizar e planear resolucao. • Alocar tempo em cada sprint para resolucao. |
| Critério de saída | Divida tecnica gerida e em reducao. |

| Actividade | 8 Revisao |
| --- | --- |
| Responsável | Dev manager |
| Descrição | Rever processos de desenvolvimento e propor melhorias. |
| Passos chave | • Rever metricas (velocidade, defeitos, cobertura). • Conduzir retrospectivas. • Implementar melhorias ao processo. |
| Critério de saída | Processo de desenvolvimento melhorado. |

Matriz RACI

R = Responsible | A = Accountable | C = Consulted | I = Informed

| Actividade | Dev manager | Developers | QA | Arquitectura | Service owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Governance | R | I | I | C | I |
| Requisitos/design | R | C | I | R | C |
| Desenvolvimento | A | R | - | I | - |
| Code review | R | R | I | C | - |
| Testes | I | C | R | - | C |
| CI/CD | R | C | - | - | - |
| Divida tecnica | R | R | - | C | - |
| Revisao | R | C | C | I | I |

Metricas

| Metrica | Descricao | Target | Formula |
| --- | --- | --- | --- |
| Velocidade | Story points por sprint | Estavel/crescente | SP/Sprint |
| Defeitos | Densidade de defeitos | Decrescente | Defeitos/KLOC |
| Cobertura testes | Codigo coberto por testes | >80% | Linhas testadas/Total x100 |
| Lead time | Commit ate producao | <1 dia | Media tempo |
| Divida tecnica | Ratio de divida | Decrescente | Itens divida/Total codigo |
| Deploy frequency | Deploys por periodo | Crescente | Deploys/Semana |

Conceitos

| Conceito | Definicao |
| --- | --- |
| SDLC | Software Development Lifecycle. Ciclo de vida do desenvolvimento de software. |
| Agile | Abordagem iterativa e incremental ao desenvolvimento de software. |
| Sprint | Iteracao curta (1-4 semanas) no Agile/Scrum. |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Delivery. |
| Code review | Revisao de codigo por pares antes da integracao. |
| SonarQube | Ferramenta de analise estatica de codigo para qualidade e seguranca. |
| Divida tecnica | Custo futuro de manutencao causado por atalhos no desenvolvimento. |

────────────────────────────────────────

(c) 2026 Better Skills