Better Skills

better-skills.com

MANUAL DE PROCESSO

Melhoria continua

Processo end-to-end alinhado com ITIL

Preparado para: XPTO

Versao 1.0  |  Abril 2026

Controlo de versoes

| Versao | Data | Autor | Descricao |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Abril 2026 | Better Skills | Versao inicial |

Indice

1.  Proposito e objectivo

2.  O modelo de melhoria continua (7 passos)

3.  Fluxo do processo

4.  Macro actividades e regras base

5.  Responsabilidades

6.  Matriz RACI

7.  Metricas

8.  Descricao detalhada das actividades

9.  Interfaces com outros processos

10.  O registo de melhoria continua (CIR)

11.  Conceitos

1. Proposito e objectivo

| Campo | Descricao |
| --- | --- |
| Proposito | Alinhar as praticas e servicos da organizacao com as necessidades de negocio em constante evolucao, atraves da melhoria continua de produtos, servicos e processos. |
| Objectivo | Garantir que a organizacao identifica, prioriza, implementa e verifica melhorias de forma estruturada e sustentavel, envolvendo todos os niveis da organizacao. |
| Ambito | Este processo aplica-se a melhoria continua dos servicos de TI da XPTO. Cobre desde a identificacao de oportunidades ate a implementacao, verificacao e sustentacao dos resultados. Aplica-se a todos os niveis. |
| Fora do ambito | Mudancas operacionais de rotina (change enablement). Projectos de transformacao de larga escala (gestao de projectos). Resolucao de incidentes ou problemas. |
| Trigger | Resultados de auditorias, metricas abaixo do target, feedback de clientes, oportunidades identificadas, revisoes periodicas, licoes aprendidas de incidentes ou testes. |

2. O modelo de melhoria continua (7 passos)

O modelo ITIL de melhoria continua fornece uma abordagem estruturada para identificar e implementar melhorias. Cada passo pode variar significativamente em ambito e detalhe.

| Passo | Pergunta | Descricao |
| --- | --- | --- |
| 1 | Qual e a visao? | Definir a visao da iniciativa de melhoria alinhada com os objectivos de negocio. Traduzir a estrategia para o contexto da equipa ou area. |
| 2 | Onde estamos agora? | Avaliar o estado actual (baseline). Sem baseline, nao e possivel medir o progresso. Utilizar metricas, auditorias e avaliacoes de maturidade. |
| 3 | Onde queremos estar? | Definir o estado desejado (target) com objectivos SMART. Identificar os gaps entre o estado actual e o desejado. |
| 4 | Como la chegamos? | Planear as accoes de melhoria. Pode ser um caminho directo ou exploratorio. Considerar experiencias e iteracoes. |
| 5 | Agir | Executar as accoes planeadas. Trabalhar de forma iterativa com feedback. Cada iteracao move a melhoria para a frente. |
| 6 | Chegamos la? | Verificar se os objectivos foram atingidos. Comparar metricas com o baseline. Se nao, ajustar e iterar. |
| 7 | Como mantemos o impulso? | Sustentar os resultados. Incorporar as melhorias nos processos. Partilhar licoes aprendidas. Preparar a proxima iteracao. |

3. Fluxo do processo

O diagrama seguinte representa o fluxo organizado por actor.

|  | Visao e analise | Planeamento e execucao | Verificacao e sustentacao |
| --- | --- | --- | --- |
| CI manager | Define visao Avalia baseline Define target | Planeia accoes Gere CIR | Verifica resultados Sustenta melhorias |
| Equipas operacionais | Contribuem com dados e feedback | Executam accoes de melhoria | Incorporam melhorias nos processos |
| Gestao de topo | Aprova visao e prioridades |  | Reve resultados Aprova proximas iteracoes |

4. Macro actividades e regras base

As macro actividades na XPTO sao:

| # | Actividade | Responsavel | Input | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definicao da visao | CI manager / Gestao | Estrategia organizacional | Visao alinhada |
| 2 | Avaliacao do baseline | CI manager / Equipas | Metricas, auditorias | Baseline documentado |
| 3 | Definicao do target | CI manager | Baseline, objectivos | Objectivos SMART |
| 4 | Planeamento de accoes | CI manager / Equipas | Targets, gaps | Plano de melhoria |
| 5 | Execucao das accoes | Equipas operacionais | Plano aprovado | Accoes implementadas |
| 6 | Verificacao dos resultados | CI manager | Metricas pos-accao | Comparacao baseline vs resultado |
| 7 | Sustentacao e normalizacao | CI manager / Equipas | Resultados verificados | Melhorias incorporadas |
| 8 | Gestao do CIR | CI manager | Todas as iniciativas | CIR actualizado |
| 9 | Reporting e comunicacao | CI manager / Gestao | CIR, metricas | Relatorios, licoes aprendidas |

Regras base

| # | Regra |
| --- | --- |
| 1 | Todas as oportunidades de melhoria devem ser registadas no CIR, independentemente da sua dimensao ou origem. |
| 2 | Cada iniciativa de melhoria deve ter objectivos SMART, baseline documentado e responsavel atribuido. |
| 3 | A melhoria continua e responsabilidade de todos, nao apenas do CI manager. Cada equipa deve contribuir activamente. |
| 4 | Os resultados de cada melhoria devem ser medidos e comparados com o baseline antes de se considerar concluida. |
| 5 | As licoes aprendidas devem ser documentadas e partilhadas com toda a organizacao. |

5. Responsabilidades

As responsabilidades na XPTO sao:

| CI manager |  |
| --- | --- |
| 1 | Gerir o processo de melhoria continua e manter o CIR actualizado. |
| 2 | Facilitar a identificacao e priorizacao de oportunidades de melhoria. |
| 3 | Coordenar a avaliacao de baseline e definicao de targets. |
| 4 | Monitorizar o progresso das iniciativas e reportar resultados. |
| 5 | Promover uma cultura de melhoria continua em toda a organizacao. |

| Equipas operacionais |  |
| --- | --- |
| 1 | Identificar e reportar oportunidades de melhoria no dia-a-dia. |
| 2 | Participar na avaliacao de baseline e na definicao de targets. |
| 3 | Executar as accoes de melhoria planeadas. |
| 4 | Incorporar as melhorias nos processos operacionais. |

| Gestao de topo |  |
| --- | --- |
| 1 | Aprovar a visao e as prioridades de melhoria. |
| 2 | Garantir recursos adequados para as iniciativas de melhoria. |
| 3 | Rever os resultados e aprovar proximas iteracoes. |

| Service owner |  |
| --- | --- |
| 1 | Identificar melhorias necessarias nos servicos sob a sua responsabilidade. |
| 2 | Validar que as melhorias implementadas sao eficazes. |

| Process manager |  |
| --- | --- |
| 1 | Identificar melhorias nos processos que gere. |
| 2 | Colaborar na implementacao de melhorias processuais. |

6. Matriz RACI

R = Responsible | A = Accountable | C = Consulted | I = Informed

| Actividade | CI manager | Equipas | Gestao topo | Service owner | Process mgr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definicao visao | R | I | A | I | I |
| Avaliacao baseline | R | R | I | C | C |
| Definicao target | R | C | A | C | C |
| Planeamento | R | C | I | I | C |
| Execucao | A | R | I | I | R |
| Verificacao | R | C | I | C | C |
| Sustentacao | R | R | I | I | R |
| Gestao CIR | R | I | I | I | I |
| Reporting | R | I | I | I | I |

7. Metricas

| Metrica | Descricao | Target | Formula |
| --- | --- | --- | --- |
| Iniciativas registadas | Novas melhorias no CIR por periodo | Crescente | Contagem/periodo |
| Taxa conclusao | Concluidas vs registadas | > 70% | Concluidas / Registadas x 100 |
| Tempo implementacao | Tempo medio por melhoria | < 30 dias (media) | Soma tempos / N melhorias |
| Impacto | Metricas antes vs depois | Positivo | Delta metrica alvo |
| ROI | Retorno sobre investimento | > 1 | Beneficio / Custo |
| Participacao | Contribuicoes por area | Equilibrada | Iniciativas / Area |
| Licoes aprendidas | Melhorias de licoes aprendidas | Crescente | Contagem/periodo |

8. Descricao detalhada das actividades

| Actividade | 8.1 Definicao da visao e alinhamento |
| --- | --- |
| Responsável | CI manager / Gestao de topo |
| Descrição | Cada iniciativa de melhoria deve estar alinhada com os objectivos estrategicos da organizacao. O CI manager traduz a visao organizacional para o contexto especifico da equipa ou area. |
| Passos chave | • Rever a estrategia e objectivos organizacionais. • Identificar como a melhoria suporta esses objectivos. • Definir o ambito e contexto da iniciativa. • Comunicar a visao aos envolvidos. • Obter aprovacao da gestao de topo. |
| Critério de saída | Visao de melhoria documentada e alinhada com objectivos estrategicos. |

| Actividade | 8.2 Avaliacao do estado actual (baseline) |
| --- | --- |
| Responsável | CI manager / Equipas |
| Descrição | Avaliar o estado actual utilizando metricas, auditorias, avaliacoes de maturidade e feedback. Sem baseline documentado, nao e possivel medir o sucesso. |
| Passos chave | • Recolher metricas actuais do processo ou servico. • Realizar avaliacoes de maturidade se aplicavel. • Recolher feedback de stakeholders e utilizadores. • Documentar o baseline com dados quantitativos e qualitativos. • Validar o baseline com os stakeholders. |
| Critério de saída | Baseline documentado com metricas quantitativas e qualitativas. |

| Actividade | 8.3 Definicao do estado desejado (target) |
| --- | --- |
| Responsável | CI manager |
| Descrição | Definir o target state com objectivos SMART (especificos, mensuraveis, atingiveis, relevantes, temporais). Identificar os gaps entre o baseline e o target. |
| Passos chave | • Definir objectivos SMART para a melhoria. • Identificar os gaps entre baseline e target. • Definir KPIs e CSFs para medir o progresso. • Validar os targets com os stakeholders. |
| Critério de saída | Objectivos SMART definidos com gaps identificados e KPIs acordados. |

| Actividade | 8.4 Planeamento das accoes de melhoria |
| --- | --- |
| Responsável | CI manager / Equipas |
| Descrição | Planear as accoes necessarias para atingir o target. O plano pode ser directo ou exploratorio, utilizando experiencias e iteracoes. |
| Passos chave | • Identificar accoes necessarias para fechar cada gap. • Definir prazos e responsaveis para cada accao. • Estimar recursos e custos. • Definir riscos e mitigacoes. • Obter aprovacao do plano. |
| Critério de saída | Plano de melhoria aprovado com accoes, prazos e responsaveis. |

| Actividade | 8.5 Execucao das accoes de melhoria |
| --- | --- |
| Responsável | Equipas operacionais |
| Descrição | Executar as accoes planeadas de forma iterativa, com feedback em cada iteracao. Cada iteracao move a melhoria para a frente. |
| Passos chave | • Executar as accoes conforme o plano. • Trabalhar em iteracoes curtas com feedback. • Documentar as accoes realizadas e resultados parciais. • Ajustar o plano conforme os resultados de cada iteracao. |
| Critério de saída | Accoes de melhoria implementadas. |

| Actividade | 8.6 Verificacao dos resultados |
| --- | --- |
| Responsável | CI manager |
| Descrição | Verificar se os objectivos foram atingidos comparando as metricas actuais com o baseline. Se nao foram atingidos, definir accoes adicionais. |
| Passos chave | • Recolher metricas pos-implementacao. • Comparar com o baseline documentado. • Avaliar se os objectivos SMART foram atingidos. • Se nao atingidos, analisar desvios e planear nova iteracao. • Documentar resultados e analise. |
| Critério de saída | Resultados documentados com comparacao baseline vs actual. |

| Actividade | 8.7 Sustentacao e normalizacao |
| --- | --- |
| Responsável | CI manager / Equipas |
| Descrição | Garantir que as melhorias sao incorporadas nos processos e nao revertem ao estado anterior. Normalizar as novas praticas. |
| Passos chave | • Actualizar documentacao e procedimentos. • Formar as equipas nas novas praticas. • Implementar controlos para prevenir regressao. • Comunicar as melhorias a toda a organizacao. |
| Critério de saída | Melhorias incorporadas nos processos e documentacao actualizada. |

| Actividade | 8.8 Gestao do CIR |
| --- | --- |
| Responsável | CI manager |
| Descrição | Manter o registo de melhoria continua (CIR) actualizado com todas as iniciativas, o seu estado, prioridade e resultados. |
| Passos chave | • Registar todas as iniciativas de melhoria. • Priorizar com base em impacto, esforco e alinhamento estrategico. • Actualizar o estado de cada iniciativa regularmente. • Rever e fechar iniciativas concluidas com resultados documentados. |
| Critério de saída | CIR actualizado com todas as iniciativas e respectivos estados. |

| Actividade | 8.9 Reporting e comunicacao |
| --- | --- |
| Responsável | CI manager / Gestao |
| Descrição | Produzir relatorios periodicos sobre o estado das iniciativas de melhoria, partilhar licoes aprendidas e celebrar sucessos. |
| Passos chave | • Produzir relatorio mensal/trimestral do CIR. • Partilhar licoes aprendidas com as equipas. • Comunicar sucessos e impacto das melhorias. • Apresentar resultados a gestao de topo. |
| Critério de saída | Relatorios publicados e licoes aprendidas partilhadas. |

9. Interfaces com outros processos

No contexto da XPTO, as interfaces sao:

| Processo | Direccao | Descricao |
| --- | --- | --- |
| Todos os processos | Entrada | Cada processo alimenta o CIR com oportunidades de melhoria identificadas. |
| Gestao de incidentes e problemas | Entrada | Tendencias de incidentes e analises de causa-raiz geram iniciativas de melhoria. |
| Service level management | Entrada | Incumprimentos de SLA e resultados de service reviews geram melhorias. |
| Auditorias e compliance | Entrada | Nao conformidades e recomendacoes de auditoria geram accoes de melhoria. |
| Change enablement | Saida | Melhorias que requerem alteracoes submetem RFC ao change enablement. |
| Gestao do conhecimento | Saida | Licoes aprendidas sao documentadas na base de conhecimento. |

10. O registo de melhoria continua (CIR)

O CIR (Continual Improvement Register) e o repositorio central de todas as iniciativas de melhoria da organizacao. Deve ser gerido pelo CI manager e acessivel a todos os stakeholders.

| Aspecto | Descricao |
| --- | --- |
| Conteudo | Cada entrada no CIR deve incluir: titulo, descricao, origem, prioridade, responsavel, baseline, target, estado, resultados e licoes aprendidas. |
| Priorizacao | As iniciativas devem ser priorizadas com base em: impacto no negocio, esforco necessario, alinhamento estrategico e urgencia. |
| Revisao | O CIR deve ser revisto mensalmente pelo CI manager e trimestralmente pela gestao de topo. |

11. Conceitos

| Conceito | Definicao |
| --- | --- |
| Melhoria continua | Actividade recorrente realizada em todos os niveis para garantir que a organizacao continua a responder as expectativas dos stakeholders. |
| CIR | Continual Improvement Register. Repositorio de todas as iniciativas de melhoria, com priorizacao, estado e resultados. |
| Baseline | Estado actual documentado antes de uma melhoria. Ponto de referencia para medir o progresso. |
| SMART | Especifico, Mensuravel, Atingivel, Relevante, Temporal. Criterios para definir objectivos de melhoria. |
| CSF | Critical Success Factor. Factor critico que deve estar presente para que a melhoria seja bem sucedida. |
| KPI | Key Performance Indicator. Indicador quantitativo utilizado para medir o progresso e o sucesso. |
| Gap analysis | Comparacao entre o estado actual (baseline) e o estado desejado (target) para identificar as diferencas a colmatar. |
| Iteracao | Ciclo curto de trabalho com feedback que move a melhoria progressivamente em direccao ao target. |
| Licao aprendida | Conhecimento obtido durante ou apos uma melhoria que pode ser aplicado em iniciativas futuras. |

────────────────────────────────────────

(c) 2026 Better Skills

better-skills.com