Better Skills

better-skills.com

MANUAL DE PROCESSO

Validacao e testes

Processo end-to-end alinhado com ITIL

Preparado para: XPTO

Versao 1.0  |  Abril 2026

Controlo de versoes

| Versao | Data | Autor | Descricao |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Abril 2026 | Better Skills | Versao inicial |

Actividades detalhadas

| Actividade | 1 Definicao da estrategia de testes |
| --- | --- |
| Responsável | Test manager |
| Descrição | Definir a abordagem global de testes: tipos, ferramentas, automacao, ambientes e criterios de aceitacao. |
| Passos chave | • Definir tipos de teste a aplicar (unit, integration, system, UAT, regression, performance, security). • Seleccionar ferramentas (Selenium, Cypress, JMeter, k6, OWASP ZAP). • Definir niveis de automacao e cobertura alvo. • Definir criterios de entrada e saida para cada fase. • Documentar a estrategia e obter aprovacao. |
| Critério de saída | Estrategia de testes documentada e aprovada. |

| Actividade | 2 Planeamento de testes |
| --- | --- |
| Responsável | Test manager / QA |
| Descrição | Planear os testes para uma release ou alteracao especifica com base no SDP e nos requisitos. |
| Passos chave | • Identificar requisitos a testar (funcionais e NFR). • Definir cenarios e casos de teste. • Estimar esforco e cronograma. • Definir dados de teste necessarios (anonimizacao RGPD). • Atribuir recursos e responsabilidades. |
| Critério de saída | Plano de testes aprovado com cenarios, cronograma e recursos. |

| Actividade | 3 Preparacao de ambiente e dados |
| --- | --- |
| Responsável | QA / DevOps |
| Descrição | Preparar o ambiente de testes e os dados necessarios para a execucao. |
| Passos chave | • Configurar ambiente de testes (replica de producao). • Preparar dados de teste (anonimizados se dados pessoais, conforme RGPD). • Validar conectividade e integracoes no ambiente de testes. • Configurar ferramentas de automacao e reporting. |
| Critério de saída | Ambiente e dados de teste prontos e validados. |

| Actividade | 4 Execucao de testes funcionais |
| --- | --- |
| Responsável | QA / Testers |
| Descrição | Executar testes funcionais para validar que o servico faz o que os requisitos especificam. |
| Passos chave | • Executar testes unitarios (developers, shift-left). • Executar testes de integracao (interaccoes entre componentes). • Executar testes de sistema (end-to-end). • Documentar resultados e defeitos encontrados. |
| Critério de saída | Resultados de testes funcionais documentados. |

| Actividade | 5 Execucao de testes nao funcionais |
| --- | --- |
| Responsável | QA / Especialistas |
| Descrição | Executar testes de desempenho, seguranca e acessibilidade para validar os NFRs. |
| Passos chave | • Executar testes de carga e stress (JMeter, k6, Gatling). • Executar testes de seguranca (OWASP ZAP, penetration test). • Executar testes de acessibilidade (WCAG). • Documentar resultados e comparar com targets. |
| Critério de saída | Resultados de testes NFR documentados. |

| Actividade | 6 Gestao de defeitos |
| --- | --- |
| Responsável | Test manager / QA |
| Descrição | Registar, classificar e acompanhar defeitos ate a resolucao. |
| Passos chave | • Registar defeitos com severidade (critico, alto, medio, baixo) e prioridade. • Atribuir a equipa de desenvolvimento para resolucao. • Verificar correccao (re-test). • Fechar defeitos resolvidos. • Escalar defeitos criticos ao release manager. |
| Critério de saída | Defeitos registados, resolvidos e verificados. Zero defeitos criticos abertos. |

| Actividade | 7 Testes de aceitacao (UAT) |
| --- | --- |
| Responsável | Service owner / Utilizadores |
| Descrição | Os utilizadores de negocio testam o servico para validar que cumpre os criterios de aceitacao. |
| Passos chave | • Preparar cenarios de UAT baseados nos criterios de aceitacao do SDP. • Utilizadores executam testes em ambiente de staging. • Documentar resultados e feedback. • Service owner aprova ou rejeita. |
| Critério de saída | UAT concluido com aprovacao ou rejeicao documentada. |

| Actividade | 8 Reporting e metricas de testes |
| --- | --- |
| Responsável | Test manager |
| Descrição | Produzir relatorios de progresso e metricas de qualidade para suportar a decisao go/no-go. |
| Passos chave | • Produzir relatorio de cobertura de testes. • Reportar defeitos por severidade e estado. • Calcular defect escape rate. • Apresentar metricas ao release manager para go/no-go. |
| Critério de saída | Relatorio de testes pronto para decisao go/no-go. |

| Actividade | 9 Aceitacao formal |
| --- | --- |
| Responsável | Service owner / Test manager |
| Descrição | Aceitacao formal do servico pelo service owner, confirmando que cumpre os requisitos. |
| Passos chave | • Rever resultados de todos os tipos de teste. • Confirmar que todos os criterios de aceitacao estao cumpridos. • Service owner assina a aceitacao formal. • Registar a aceitacao e comunicar ao release manager. |
| Critério de saída | Aceitacao formal assinada pelo service owner. |

Matriz RACI

R = Responsible | A = Accountable | C = Consulted | I = Informed

| Actividade | Test mgr | QA/Testers | Dev | Service owner | Release mgr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrategia | R | C | C | I | I |
| Planeamento | R | R | I | C | I |
| Prep ambiente | I | R | - | - | - |
| Testes funcionais | A | R | I | I | - |
| Testes NFR | A | R | I | I | - |
| Gestao defeitos | R | R | R | I | - |
| UAT | I | C | - | R | I |
| Reporting | R | I | I | I | I |
| Aceitacao | I | - | - | R | I |

Metricas

| Metrica | Descricao | Target | Formula |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertura testes | Requisitos testados vs total | > 95% | Testados / Total x 100 |
| Defeitos por severidade | Distribuicao critico/alto/medio/baixo | Criticos = 0 para go/no-go | Contagem por severidade |
| Defect escape rate | Defeitos encontrados em producao | < 5% | Prod / (Prod + Teste) x 100 |
| UAT pass rate | Cenarios UAT aprovados | 100% | Aprovados / Total x 100 |
| Automacao testes | Testes automatizados vs total | > 60% | Automatizados / Total x 100 |
| Tempo execucao | Duracao do ciclo de testes | Conforme plano | Dias reais vs planeados |
| Regressao | Duracao dos testes de regressao | < 4 horas (automatizado) | Tempo execucao suite |

Conceitos

| Conceito | Definicao |
| --- | --- |
| Teste unitario | Teste de um componente isolado, executado pelo developer. |
| Teste de integracao | Teste das interaccoes entre componentes. |
| Teste de sistema | Teste end-to-end do servico completo. |
| UAT | User Acceptance Testing. Testes realizados por utilizadores de negocio. |
| Teste de regressao | Verificar que alteracoes nao quebraram funcionalidades existentes. |
| Shift-left | Mover os testes para fases mais cedo do ciclo de desenvolvimento. |
| TDD | Test-Driven Development. Escrever testes antes do codigo. |
| Defect escape rate | Percentagem de defeitos que chegam a producao sem serem detectados nos testes. |
| Cobertura de testes | Percentagem de requisitos ou codigo cobertos por testes. |

────────────────────────────────────────

(c) 2026 Better Skills

better-skills.com